АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ДАЛЬГИПРОТРАНС»

(АО «ДАЛЬГИПРОТРАНС»)

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый аукцион №   14/ОАЭ-ДГТ/16

# Хабаровск

2016г.

- УТВЕРЖДАЮ

Председатель Конкурсной комиссии АО «Дальгипротранс»

# Условия проведения открытого аукциона

## 1 Общие условия проведения открытого аукциона

### Сведения о Заказчике

Заказчик – АО «Дальгипротранс».

Закупка осуществляется для нужд АО «Дальгипротранс».

Место нахождения Заказчика: 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова д. 56.

Почтовый адрес Заказчика: 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова д. 56

Контактное лицо: главный специалист Рубцова Оксана Николаевна.

Адрес электронной почты - o.rubtsova@dgt.ru.

Номер телефона - 8-(4212)-23-84-45.

### Способ проведения открытого аукциона

Открытый аукцион в электронной форме №   14/ОАЭ-ДГТ/16 (далее – открытый аукцион).

### Предмет открытого аукциона

Выполнение работ по ремонту фасадов административно – производственных зданий  по ул. Шеронова, 56 и 56а и выполнение благоустройства прилегающей территории по ул. Шеронова и Уссурийскому бульвару.

  - Особенности участия

Особенности участия в открытом аукционе  - не предусмотрены.

### Антидемпинговые меры

Антидемпинговые меры – не предусмотрены.

### Обеспечение аукционных заявок

Обеспечение аукционных заявок – не предусмотрено.

### Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи аукционных заявок

Аукционные заявки в электронной форме представляются в порядке, указанном в пунктах 7.3.2-7.3.6 аукционной документации. При подаче аукционной заявки в электронной форме общий объём электронных документов не должен превышать 600 Мегабайт.

Дата начала подачи аукционных заявок – с момента опубликования извещения и документации  на сайте www.dgt.ru  и на сайте utp.sberbank-ast.ru (далее – сайты) -  « 27 » июня 2016 года.

Дата окончания срока подачи аукционных заявок –  10:00 часов московского времени « 18 » июля 2016 года.

### Место и дата рассмотрения аукционных заявок претендентов открытого аукциона и проведения открытого аукциона

Рассмотрение аукционных заявок осуществляется « 22 » июля 2016 года по адресу: г. Хабаровск, ул. Шеронова д. 56,  3 этаж, кабинет № 314.

Проведение открытого аукциона осуществляется - в 07:00 часов московского времени «  27 »  июля 2016 года на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ»  (на странице данного открытого аукциона на сайте utp.sberbank-ast.ru), в электронной форме в личном кабинете претендента электронных процедур.

## 2. Квалификационные требования к участникам открытого аукциона

2.1. Участник должен:

2.1.1. Иметь разрешительные документы на право осуществления деятельности,  предусмотренной аукционной документацией, если наличие таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации в том числе:

Выданное саморегулируемой организацией (далее – СРО) действующее свидетельство о допуске к определенному виду работ, который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 624:

п. 6.	Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций:

п.п. 6.1. Опалубочные работы;

п.п. 6.2. Арматурные работы;

п.п. 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

2.1.2. Иметь опыт выполнения работ  по предмету открытого аукциона в том числе наличие не менее двух реализованных объектов, аналогичных предмету открытого аукциона, за последние три года. В подтверждение опыта выполнения работ,  в составе аукционной заявки представляется:

- документ по форме приложения № 3 к аукционной документации о наличии опыта по предмету открытого аукциона;

- копии актов выполненных работ, указанных в приложении № 3 к аукционной документации;

- копии договоров на выполнение работ (предоставляются все листы договоров со всеми приложениями), указанных в приложении № 3 к аукционной документации.

3. Техническое задание

### 3.1.          Требования к работам:

3.1.1. Техническое задание определяет требования к выполнению работ по ремонту фасадов административно – производственных зданий (далее – АПС) по ул. Шеронова, 56 и 56а и выполнение благоустройства прилегающей территории по ул. Шеронова и Уссурийскому бульвару (далее - работы).

Работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием.

Работы выполняются поэтапно. На первом этапе выполняются ремонт фасада АПЗ по ул. Шеронова, 56а и благоустройство прилегающей территории по Уссурийскому бульвару. На втором этапе - ремонт фасада АПЗ по ул. Шеронова, 56 и благоустройство прилегающей территории ул. Шеронова.

Сроки и порядок выполнения этапов работ определяются графиком производства работ, подготовленным Участником/Победителем (далее в п.п. 3.1.1. технического задания аукционной документации – Подрядчиком) и утвержденным Заказчиком.

Начало выполнения работ с момента подписания договора;

Выполнение 1 этапа работ  не позднее 31.08.2016 года;

Выполнение 2 этапа работ: не позднее 31.10.2016 года;

Работы могут быть выполнены Подрядчиком досрочно.

В трехдневный срок с момента подписания обеими сторонами договора, заключаемого по результатам открытого аукциона, Подрядчик предоставляет Заказчику комплект исходной документации, необходимой для получения разрешения (ордера) на производство земляных работ в соответствии с требованиями администрации г.Хабаровска.

Необходимый объем и состав ремонтных работ определен перечнем работ, указанным в Таблице № 1 аукционной документации и комплектом деталировочных чертежей и спецификаций (далее – проектная документация), Приложение № 5 к аукционной документации.

Таблица № 1

| № пп | Перечень работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 |  | 4 |
| ЭТАП 1. Ремонт фасадов по ул. Шеронова, 56а и благоустройство прилегающей территории по Уссурийскому бульвару |  |  |  |
| Раздел 1. Ремонт фасадов (Шеронова, 56а) |  |  |  |
| Фасад по Уссурийскому бульвару |  |  |  |
| 1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 2,174 |
| 2 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 1,22 |
| 3 | Устройство основания под облицовку стен по камню | 100 м2 поверхности оштукатуренного основания | 1,22 |
| 4 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен | 100 м2 облицованной поверхности | 1,22 |
| Дворовый фасад |  |  |  |
| 5 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 1,586 |
| 6 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,96 |
| 7 | Устройство основания под облицовку стен по камню | 100 м2 поверхности оштукатуренного основания | 0,96 |
| 8 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен | 100 м2 облицованной поверхности | 0,96 |
| Боковые фасады |  |  |  |
| 9 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0,778 |
| 10 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,93 |
| 11 | Устройство основания под облицовку стен по камню | 100 м2 поверхности оштукатуренного основания | 0,93 |
| 12 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен | 100 м2 облицованной поверхности | 0,93 |
| Раздел 2. Замена крышек на приямки - 7шт |  |  |  |
| 13 | Демонтаж крышек приямка | 1 т конструкций | 0,3318 |
| 14 | Изготовления крышек приямка | 1 т конструкций | 0,3318 |
| 15 | Монтаж защитных ограждений (поликарбонат сотовый толщиной 8мм прозрачный) | 1 т конструкций | 0,3318 |
| Раздел 3. Перенос и установка кондиционеров |  |  |  |
| Монтаж сплит системы (кондиционер): лицевой фасад |  |  |  |
| 16 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт | 1 сплит-система | 1 |
| Перемещение блоков кондиционеров: лицевой фасад |  |  |  |
| 17 | Демонтаж внешнего блока сплит-системы | 1 блок | 7 |
| 18 | Демонтаж внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт | 1 блок | 1 |
| 19 | Установка внешнего блока сплит-системы (старогоднего) | 1 блок | 7 |
| 20 | Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт (старогоднего) | 1 блок | 1 |
| 21 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,28 |
| 22 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,056 |
| Демонтаж, монтаж кондиционеров: Дворовой фасад |  |  |  |
| 23 | Демонтаж внешнего блока сплит-системы | 1 блок | 4 |
| 24 | Установка внешнего блока сплит-системы (старогоднего) | 1 блок | 4 |
| Ремонт дренажной системы: фасад на дворовую часть |  |  |  |
| 25 | Замена трубопроводов из поливинилхлоридных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,1193 |
| Раздел 4. Благоустройство |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |
| 26 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,098 |
| 27 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании | (100 м) | 1,73 |
| 28 | Разборка лестничных маршей по основанию на грунте | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,0189 |
| 29 | Разборка тротуаров из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм | 100 м2 площади разборки | 0,55 |
| 30 | Отбивка штукатурки с поверхностей подпорной стенки | 100 м2 | 0,26 |
| Ремонт тротуаров и площадки (тип I) |  |  |  |
| 31 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,129 |
| 32 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПСГ с цементом | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,129 |
| 33 | Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2до 10 шт.(без стоимости гранитной плитки) | 100 м2 покрытия | 1,29 |
| 34 | Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий (1ГП) | 100 м бортового камня | 0,67 |
| 35 | Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий (ГК5) | 100 м бортового камня | 0,06 |
| Ремонт отмостки (тип II) |  |  |  |
| 36 | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,318 |
| 37 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0318 |
| 38 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 3,18 |
| 39 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,0588 |
| 40 | Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2до 10 шт.(без стоимости гранитной плитки) | 100 м2 покрытия | 0,318 |
| Лоток Л2 - 8,3м |  |  |  |
| 41 | Устройство бетонной подготовки (чекашка швов, монтаж лотка в проектное положение) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,00415 |
| 42 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона | 100 м3 лотка | 0,00415 |
| Разные работы |  |  |  |
| 43 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2 (ремонт дорожной одежды проездов на примыкании к бортовым камням) | 100 м2 | 0,22 |
| 44 | Подливка бетоном В15 существующих стен приямков и подпорной стенки | 1 м3 заделки | 3 |
| 45 | Демонтаж чугунных люков | 1 люк | 8 |
| 46 | Установка опор из плит и колец диаметром : до 1000 мм | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0,0045 |
| 47 | Установка люка (старогодних) | 1шт. | 8 |
| Газоны |  |  |  |
| 48 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 1,685 |
| 49 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 1,685 |
| 50 | Установка природных бортовых гранитных камней типа 5ГП | 100 м бортового камня | 1,19 |
| Раздел 5. Строительные работы |  |  |  |
| Ремонт лестницы ЛН2 |  |  |  |
| 51 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,23188 |
| 52 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0124 |
| 53 | Устройство теплоизоляционного слоя из пеноплекс | 100 м3 | 0,013 |
| 54 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,012 |
| 55 | Подливка бетона В15, для корректировки ступеней | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,042 |
| 56 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на полимерцементной мастике стен и колонн (без стоимости плитки) | 100 м2 облицованной поверхности | 0,07757 |
| 57 | Облицовка ступеней и подступенников гранитными плитами (без стоимости гранитной плитки) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,12243 |
| 58 | Гидроизоляция боковая обмазочная ПБК "Гидроизол" в 4 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,0272 |
| Ограждение пандуса и подпорной стенки (ОП-1 и ОП-1н - 12,8м; Ог-7 - 7,2м) |  |  |  |
| 59 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 90 мм | 100 отверстий | 0,27 |
| 60 | Устройство металлических ограждений "Трик" | 100 м ограждения | 0,2 |
| Ремонт лестницы ЛН3 |  |  |  |
| 61 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,007 |
| 62 | Подливка бетона В15, для корректировки ступеней | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,011 |
| 63 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на полимерцементной мастике стен и колонн (без стоимости плитки) | 100 м2 облицованной поверхности | 0,213 |
| 64 | Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2до 10 шт.(без стоимости плитки) | 100 м2 покрытия | 0,029 |
| ЭТАП 2. Ремонт фасадов по ул. Шеронова, 56 и благоустройство прилегающей территории ул. Шеронова |  |  |  |
| Раздел 1. Ремонт фасадов (Шеронова, 56) |  |  |  |
| Юго-западный фасад |  |  |  |
| 1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 2,7 |
| 2 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 2,1024 |
| 3 | Устройство основания под облицовку стен по камню | 100 м2 поверхности оштукатуренного основания | 2,1024 |
| 4 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен | 100 м2 облицованной поверхности | 2,1024 |
| Юго-восточный фасад |  |  |  |
| 6 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 1,033 |
| 7 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,8168 |
| 8 | Устройство основания под облицовку стен по камню | 100 м2 поверхности оштукатуренного основания | 0,8168 |
| 9 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен | 100 м2 облицованной поверхности | 0,8168 |
| Северо-восточный фасад |  |  |  |
| 10 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 2,433 |
| 11 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 1,4219 |
| 12 | Устройство основания под облицовку стен по камню | 100 м2 поверхности оштукатуренного основания | 1,4219 |
| 13 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен | 100 м2 облицованной поверхности | 1,4219 |
| Северо-западный фасад |  |  |  |
| 14 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0,512 |
| 15 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,3664 |
| 16 | Устройство основания под облицовку стен по камню | 100 м2 поверхности оштукатуренного основания | 0,3664 |
| 17 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен | 100 м2 облицованной поверхности | 0,3664 |
| Раздел 2. Перенос и установка кондиционеров |  |  |  |
| Перемещение блоков кондиционеров на фасадах здания |  |  |  |
| 18 | Демонтаж внешнего блока сплит-системы | 1 блок | 16 |
| 19 | Демонтаж внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт | 1 блок | 4 |
| 20 | Установка внешнего блока сплит-системы (старогоднего) | 1 блок | 16 |
| 21 | Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт (старогоднего) | 1 блок | 4 |
| 22 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,14 |
| 23 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,028 |
| Ремонт дренажной системы на фасадах |  |  |  |
| 24 | Замена трубопроводов из поливинилхлоридных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,954 |
| 25 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,08 |
| 26 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,016 |
| Раздел 4. Благоустройство |  |  |  |
| Разборка |  |  |  |
| 27 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,178 |
| 28 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании | 100 м | 1,78 |
| 29 | Разборка лестничных маршей по основанию на грунте | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,0189 |
| 30 | Разборка тротуаров из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм | 100 м2 площади разборки | 1,36 |
| 31 | Отбивка штукатурки с поверхностей крыльца | 100 м2 | 0,16 |
| Ремонт тротуаров и площадки (тип I) |  |  |  |
| 32 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,216 |
| 33 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПСГ с цементом | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,216 |
| 34 | Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2до 10 шт.(без стоимости гранитной плитки) | 100 м2 покрытия | 2,16 |
| 35 | Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий (1ГП) | 100 м бортового камня | 0,69 |
| 36 | Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий (ГК5) | 100 м бортового камня | 0,16 |
| Ремонт площадки кафе (тип I) |  |  |  |
| 37 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,087 |
| 38 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПСГ с цементом | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,087 |
| 39 | Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2до 10 шт.(без стоимости гранитной плитки) | 100 м2 покрытия | 0,87 |
| 40 | Установка природных бортовых гранитных камней типа 3ГП | 100 м бортового камня | 0,14 |
| Ремонт отмостки (тип II) |  |  |  |
| 41 | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,41 |
| 42 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,041 |
| 43 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 4,1 |
| 44 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,07585 |
| 45 | Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2до 10 шт.(без стоимости гранитной плитки) | 100 м2 покрытия | 0,41 |
| Замена лотка Л1 - 19м |  |  |  |
| 46 | Демонтаж водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона | 100 м3 лотка | 0,0095 |
| 47 | Устройство бетонной подготовки (чеканка швов, монтаж лотка в проектное положение) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0095 |
| 48 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона | 100 м3 лотка | 0,0095 |
| Разные работы |  |  |  |
| 49 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2 (ремонт дорожной одежды проездов на примыкании к бортовым камням) | 100 м2 | 0,26 |
| Газоны |  |  |  |
| 50 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 2,62 |
| 51 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 2,62 |
| 52 | Установка природных бортовых гранитных камней типа 5ГП | 100 м бортового камня | 1,82 |
| Раздел 5. Строительные работы |  |  |  |
| Лестница ЛН1 |  |  |  |
| 53 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,019 |
| 54 | Подливка бетона В15, для корректировки ступеней | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,025 |
| 55 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на полимерцементной мастике стен и колонн (без стоимости плитки) | 100 м2 облицованной поверхности | 0,02 |
| 56 | Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2до 10 шт.(без стоимости плитки) | 100 м2 покрытия | 0,016 |
| 57 | Облицовка ступеней и подступенников гранитными плитами (без стоимости гранитной плитки) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0645 |
| Ремонт крыльца со стороны ул.Шеронова |  |  |  |
| 58 | Подливка бетона В15, для корректировки ступеней | 1 м3 заделки | 0,7 |
| 59 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на полимерцементной мастике стен и колонн (без стоимости плитки) | 100 м2 облицованной поверхности | 0,04 |
| 60 | Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2до 10 шт.(без стоимости плитки) | 100 м2 покрытия | 0,12 |

Требования к Подрядчику при проведении работ:

Подрядчик за свой счет и своими силами и без последующей компенсации его расходов Заказчиком согласовывает, получает и закрывает ордера (разрешения) на производство земляных работ, обустройство и содержание строительных площадок в рамках договора строительного подряда на выполнение работ, при необходимости разрабатывает требуемые документы.

Подрядчик на свой риск и за свой счет, без последующей компенсации его расходов Заказчиком обеспечивает надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.

Подрядчик ведет на объекте общий журнал работ, специальные журналы по отдельным видам работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ, оформляет другую производственную и исполнительную документацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Подрядчик отвечает за организацию производства работ, за строгое соблюдение правил производства работ, правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика. В случае нанесения ущерба третьим лицам при выполнении работ компенсация осуществляется за счёт Подрядчика.

Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

Содержание работ и общие требования:

Работы осуществляются в полном соответствии с действующими нормативными требованиями (строительные нормы, стандарты, санитарные нормы и правила), условиями договора строительного подряда, требованиями настоящего технического задания.

Работы осуществляются в условиях действующего здания без прекращения производственного процесса. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и представлять угрозу жизни и здоровью людям.

Работы не должны представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций. Выполнение работ, в ходе которых возможно существенное превышение уровня шума и вибрации, согласовывается с Заказчиком в каждом конкретном случае.

Для обеспечения доступа на объект Подрядчик предоставляет Заказчику приказ о назначении ответственного производителя работ и список работников.

Стоимостью работ учтено их выполнение на действующем предприятии. Выполнение работ предусмотрено с 8-30 до 17-30 в рабочие дни. Работы в выходные и праздничные дни производятся в соответствии с утвержденным Заказчиком графиком производства работ.

Подрядчик информирует Заказчика за 1 день до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Выполнение очередных работ без подписания актов освидетельствования скрытых работ запрещено.

После завершения работ по каждому этапу Подрядчик обязан предъявить Заказчику исполнительную документацию, акты освидетельствования скрытых работ, требуемые Заказчиком сертификаты на материалы.

При нарушении сроков окончания выполнения работ по одному из этапов выполнения работ, применения непроектных и несертифицированных материалов, нарушении технологии производства работ и правил нахождения на объектах Заказчика, условий производства работ, непредоставления исполнительной документации в ходе выполнения работ и по окончании этапа, выполнения работ с ненадлежащим качеством Заказчик вправе остановить производство работ на любой стадии их выполнения и расторгнуть договор подряда. В этом случае исполнение работ считается сорванным по вине Подрядчика.

Подрядчик обязан содержать в чистоте строительную площадку и прилегающую территорию. Уборку и вывоз строительного мусора с места проведения работ, производить ежедневно, в конце рабочего дня. При небольшом количестве мусора допускается использовать мусорные контейнеры для временного хранения. Место установки контейнера и график вывоза согласовывается с Заказчиком.

В случае нанесения материального ущерба Заказчику или третьим лицам при выполнении работ Подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации нанесенного ущерба.

Все оборудование, используемое для проведения работ, должно быть исправным.

Осуществление погрузо-разгрузочных работ, подача на объект материалов и оборудования, погрузка и вывоз мусора осуществляется Подрядчиком по согласованию с Заказчиком на основании утвержденного графика производства работ.

Контроль качества выполнения работ, порядок сдачи-приемки работ:

Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а также производит проверку (с занесением в общий журнал производства работ) соответствия материалов и оборудования, используемых Подрядчиком, условиям договора строительного подряда на выполнение работ и требованиям Технического задания, строительным нормам и правилам, стандартам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации, участвует в освидетельствовании скрытых работ, оформлении исполнительной документации и других документов в рамках своей компетенции.

Контроль качества работ осуществляет Заказчик в присутствии Подрядчика визуально, путем ведения инструментального контроля и проведением испытаний, при этом составляется соответствующий акт.

При приемке работ должен осуществляться поэтапный приемочный контроль качества сварочных, бетонных и монтажных работ с записью в журнал работ и составлением актов на скрытые работы. Наличие на объекте журнала производства работ и его ведение является обязанностью Подрядчика.

Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

После окончания, выполненные работы предъявляются к приемке комиссии, назначенной руководителем Заказчика. При приемке выполненных работ комиссия руководствуется действующими нормами и проектными решениями.

В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий договора строительного подряда на выполнение работ ухудшившими результат работы, или иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

Запрещается приемка в эксплуатацию объекта производственного назначения с недоделками, препятствующими его эксплуатации и ухудшающими санитарно-гигиенические условия и безопасность труда работающих.

Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в контракте, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

Исполнительная документация, предъявляемая Подрядчиком при сдаче, должна иметь в своем составе:

- журнал работ;

- акты приемки скрытых работ;

- требуемую Заказчиком документацию на используемые материалы, подтверждающую их качество (паспорта заводов изготовителей, сертификаты соответствия, технические свидетельства на используемые материалы и другие документы).

Гарантийные обязательства.

Гарантия качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору. Срок гарантийных обязательств на выполнение работ должен составлять не менее 60 (шестидесяти) календарных месяцев с момента приемки выполненных работ, но не менее срока, установленного заводом- изготовителем (поставщиком) материалов и оборудования.

Если в гарантийный период на объекте обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в установленный договором срок. При этом гарантийный срок продлевается на время, затраченное на устранения дефектов и недостатков. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок.

Охрана труда и техника безопасности

С момента подписания договора ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на Подрядчика. Ответственный за производство работ назначается приказом Подрядчика, копия приказа предоставляется Заказчику.

Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ.

На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители.

Перед началом работ территория объекта должна быть подготовлена с определением мест складирования материалов, инструментов. Места складирования согласовываются с Заказчиком.

Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.

До начала производства демонтажных, бетонных, арматурных и сварочных работ место их проведения должно быть ограждено.

Проходы и подступы к эвакуационным выходам из АПЗ должны быть всегда свободными и безопасными.

Для проведения всех видов сварочных работ и работ с отрезным электроинструментом Подрядчик обязан оформить у Заказчика наряд-допуск. В наряде-допуске должно быть указано место, технологическая последовательность, способы производства, конкретные противопожарные мероприятия, ответственные лица и срок его действия.

Требования к качеству и техническим характеристикам материалов, используемых при выполнении работ:

Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ собственными оборудованием, материалами (изделиями, конструкциями) (далее – материалы), за исключением следующих материалов, передаваемых Заказчиком:

- Плитка гранитная пиленная, Ульба серый СТИГМА 300х300х60мм = 188,1 м²;

- Брусчатка пиленная 100х100х60мм = 172,8 м²;

- Плитка гранитная полированная, Ульба темный, 600х300х20мм = 90,0 м²;

- Плитка гранитная смолированная, Ульба серый, 305х305х10мм = 736,74 м².

- Плитка гранитная смолированная, Ульба темный, 305х305х10мм = 81,86 м².

Приемка-передача материалов Заказчика Подрядчику производится по адресу: г. Хабаровск, ул. Шеронова 56А.

Материалы для выполнения работ предоставляются Заказчиком на давальческой основе. Передача материалов Подрядчику производится Заказчиком с оформлением накладной на отпуск материалов на сторону (форма № М-15). Для получения материалов Подрядчик обязан выдать своему представителю доверенность на получение материалов.

Право собственности на материалы Заказчика, переданные для выполнения работ, остаётся у Заказчика. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и иного предоставленного Заказчиком имущества несет Подрядчик.

Подрядчик имеет право использовать давальческие материалы только для тех целей, для которых они были получены. Одновременно с актом о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) Подрядчик обязан предоставить Заказчику отчет об использовании материалов, переданных Заказчиком. Подрядчик обязуется возвратить остатки материалов, предоставленных Заказчиком, при передаче результата выполненной работы.

Применяемые материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать нормативным требованиям, предъявляемым к таким материалам законодательством Российской Федерации, иметь необходимые сертификаты качества, сертификаты соответствия, удостоверяющие их качество, санитарно – эпидемиологическое заключение, сертификаты пожарной безопасности (при необходимости).

Заказчик на любом этапе выполнения работ вправе потребовать от Подрядчика  документы, подтверждающие качество применяемых материалов.

Применяемые при производстве работ материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории РФ.

Маркировка материалов должна соответствовать требованиям стандартам, действующим на территории РФ.

Подрядчик вправе предложить материалы, эквивалентные, указанным в Приложении 5 к аукционной документации по письменному согласованию с Заказчиком. При этом необходимо указать характеристики предлагаемых материалов, позволяющих определить эквивалентность.

3.1.2. В составе аукционной заявки Участник/Победитель должен представить техническое предложение, оформленное в свободной форме. В техническом предложении Участника/Победителя должны быть изложены все условия, соответствующие требованиям технического задания, либо более выгодные для Заказчика.

3.2.	Требования к основным условиям выполнения работ

3.2.1. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

В течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания договора Сторонами Заказчик оплачивает Участнику/Победителю аванс в размере 10% от цены работ по договору. Зачет аванса производится при оплате работ первого и второго этапов пропорционально выполненному объёму работ.

Оплата выполненных работ первого этапа производится Заказчиком после передачи Участником/Победителем полного комплекта исполнительной документации Заказчику, а также закрытия ордера на выполнение земляных работ по первому этапу работ, в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по первому этапу работ.

Оплата работ первого этапа производится в размере 95% от стоимости выполненных работ. Оплата оставшихся 5% от стоимости выполненных работ производится Заказчиком в соответствии с пунктом 8.1.3. договора.

Оплата выполненных работ второго этапа и 5% от стоимости выполненных работ первого этапа производится Заказчиком после передачи Участником/Победителем полного комплекта исполнительной документации Заказчику, а также закрытия ордера на выполнение земляных работ по второму этапу работ в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по первому этапу Работ.

3.2.2. Сведения о начальной (максимальной) цене договора.

Начальная (максимальная) цена по договору составляет – 6 122 355 (шесть миллионов сто двадцать две тысячи триста пятьдесят пять) рублей 93 коп. без НДС (7 224 380 рублей руб. с НДС).

3.2.3. Порядок формирования цены договора.

Начальная (максимальная) цена по договору включает в себя все расходы связанные с выполнением работ  по ремонту фасадов и выполнению благоустройства прилегающей территории, все налоги, сборы, пошлины, другие обязательные платежи и все иные расходы Участника/Победителя, связанные с исполнением настоящего договора.

3.2.4. Срок выполнения работ  не позднее 31 октября 2016 г.

Место выполнения работ – г. Хабаровск, ул. Шеронова 56, 56а.

4. Заключение и исполнение договора

4.1.1. Заказчик по согласованию с Участником/Победителем при заключении договора и/или в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен договор, в пределах 30% начальной (максимальной) цены договора, а также при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, предусмотренными договором.

4.1.2. При выполнении дополнительного объема таких работ, Заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, Заказчик в обязательном порядке меняет цену договора указанным образом.

4.1.3. При выполнении дополнительного объема таких работ, Заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальные сроки исполнения договора.

# Порядок проведения открытого аукциона

## Претендент открытого аукциона

### Претендент и участник открытого аукциона

    - Претендентом открытого аукциона признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного претендента открытого аукциона, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Претендента открытого аукциона, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного претендента открытого аукциона, и подавшие в установленные сроки и в установленном порядке аукционную заявку на участие в открытом аукционе.

    - Претендент несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей аукционной заявки. Заказчик не несет никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным Участниками в связи с их участием в открытом аукционе. К участию в открытом аукционе допускаются Претенденты, соответствующие требованиям пункта 5.1.1 аукционной документации, предъявляемым обязательным и квалификационным требованиям, аукционные заявки которых соответствуют требованиям технического задания, аукционной документации, представившие надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные аукционной документацией.

    - Документы, представленные претендентами в составе аукционных заявок, возврату не подлежат.

    - Участником открытого аукциона признается претендент, соответствующий требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с порядком, предусмотренным настоящей аукционной документацией, и допущенный к участию в открытом аукционе.

    - Аукционные заявки рассматриваются как обязательства Участников. Заказчик вправе требовать от победителя открытого аукциона заключения договора на условиях аукционной документации.

### Претендент, на стороне которого выступают несколько лиц,

### допущенных к участию

    - В случае участия нескольких лиц на стороне одного претендента соответствующая информация должна быть указана в заявке на участие в открытом аукционе, оформленной в соответствии с приложением № 1 к аукционной документации. Если соответствующая информация не указана в заявке, претендент считается подавшим аукционную заявку от своего имени и действующим в своих интересах.

    - В составе аукционной заявки претендента, на стороне которого выступают несколько лиц, должны быть представлены документы, подтверждающие соответствие каждого лица, выступающего на стороне такого претендента, обязательным требованиям аукционной документации, предусмотренным пунктом 5.3.3 аукционной документации, а также документы, предусмотренные пунктами 7.1.8.3, 7.1.8.4, 7.1.8.8 аукционной документации, и документ, оформленный в соответствии с приложением № 2 к аукционной документации, на каждое лицо, выступающее на стороне такого претендента.

    - Претендент, на стороне которого выступают несколько лиц (все юридические и/или физические лица, выступающие на стороне одного претендента, в совокупности), должен соответствовать квалификационным требованиям аукционной документации, а аукционная заявка такого претендента должна соответствовать требованиям технического задания.

    - Претендент, на стороне которого выступают несколько лиц, должен представить в составе аукционной заявки все предусмотренные пунктом 7.1.8 аукционной документацией документы, с учетом требований пунктов 5.2.1-5.2.3 аукционной документации.

### Требования к участникам

    - Участник должен соответствовать обязательным и квалификационным требованиям аукционной документации. Аукционная заявка Участника должна соответствовать требованиям технического задания. Для подтверждения соответствия требованиям аукционной документации в составе аукционные заявки должны быть представлены все необходимые документы и информация в соответствии с требованиями аукционной документации.

    - Информация о квалификационных требованиях и требованиях технического задания, а также о документах, представляемых в подтверждение данным требованиям, изложена в разделах 2, 3 аукционной документации.

    - Участник (в том числе каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного Участника) должен соответствовать обязательным требованиям аукционной документации, а именно:

      - отсутствие у Участника открытого аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник открытого аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае наличия у него задолженности по налогам, сборам и пени на дату рассмотрения аукционной заявки на участие в открытом аукционе в размере не более 1000 рублей. Соответствие данному требованию подтверждается справкой об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданной по состоянию на дату не ранее дня опубликования извещения и аукционной документации на сайтах налоговыми органами по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 21 июля 2014 года № ММВ-7-8/378@ с учетом внесенных в приказ изменений. В случае наличия задолженности также необходимо представить справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, выданную по состоянию на дату не ранее дня опубликования извещения и аукционной документации на сайтах налоговыми органами по форме, утвержденной приказом ФНС России от 05 июня 2015 г. № ММВ-7-17/227@ с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал с печатью и подписью уполномоченного лица ИФНС либо нотариально заверенная копия);

      - непроведение ликвидации Участника открытого аукциона – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника открытого аукциона – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

      - неприостановление деятельности Участника открытого аукциона в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи аукционной заявки на участие в открытом аукционе;

      - отсутствие у Участника открытого аукциона – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – Участника открытого аукциона судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся предметом открытого аукциона, и административного наказания в виде дисквалификации;

      - отсутствие просроченной задолженности перед                                             АО «Дальгипротранс» за 3 (три) года, предшествующие дате размещения извещения о проведении открытого аукциона.

      - отсутствие неисполненных обязательств перед АО «Дальгипротранс»;

      - непричинение вреда имуществу АО «Дальгипротранс».

      - Отсутствие претензионной работы со стороны АО «Дальгипротранс» при исполнении обязательств Участником, являющимся контрагентом по заключенным договорам.

Соответствие обязательным требованиям, указанным в подпунктах 5.3.3.2-5.3.3.8 аукционной документации, подтверждается Участником в декларативной форме в соответствии с приложением № 1 к аукционной документации.

## Порядок проведения открытого аукциона

### Информационное сопровождение

    - Аукционная документация и иная информация об открытом аукционе размещается на сайтах. За получение документации плата не взимается. Размещение информации на сайтах осуществляется в один день.

    - Протоколы (выписки из протоколов), оформляемых в ходе проведения открытого аукциона, размещаются на сайтах в течение 3 (трех) дней с даты подписания протоколов. Просмотр протоколов рассмотрения аукционных заявок возможен в личном кабинете Участника электронных процедур на ЭТП на странице данного открытого аукциона на сайте utp.sberbank-ast.ru и на сайте www.dgt.ru. Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении открытого аукциона, не может быть передана третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

### Разъяснения аукционной документации, изменения аукционной документации и извещения о проведении открытого аукциона, прекращение открытого аукциона

    - Запрос о разъяснении аукционной документации может быть направлен с момента размещения аукционной документации, извещения о проведении открытого аукциона на сайтах и не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока подачи аукционных заявок на участие в открытом аукционе.

    - Запрос  на разъяснение положений аукционной документации направляется посредством ЭТП с обязательным подписанием электронной подписью.

    - Запрос о разъяснении аукционной документации, полученный от Претендента позднее установленного срока, не подлежит рассмотрению.

    - Разъяснения аукционной документации представляются в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса.

    - Разъяснения размещаются на сайтах не позднее 3 (трех) дней со дня представления разъяснений без указания информации о лице, от которого поступил запрос.

    - В любое время, но не позднее чем за 5 (пять) дней до окончания срока подачи аукционных заявок, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении открытого аукциона и (или) в аукционную документацию.

    - Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении открытого аукциона и (или) в аукционную документацию, размещаются на сайтах в течение 3 (трех) дней с даты принятия решения о внесении изменений.

    - В случае внесения изменений в извещение о проведении открытого аукциона и (или) аукционную документацию позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи аукционных заявок, Заказчик обязан продлить срок подачи аукционных заявок таким образом, чтобы со дня размещения на сайтах внесенных в извещение о проведении открытого аукциона и (или) аукционную документацию изменений до даты окончания срока подачи аукционных заявок оставалось не менее 7 (семи) дней, либо, если в извещение о проведении открытого аукциона и (или) аукционную документацию такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи аукционных заявок на участие в открытом аукционе в отношении конкретного лота должен быть продлен таким образом.

    - Заказчик не берет на себя обязательство по уведомлению претендентов  о дополнениях, изменениях, разъяснениях в извещение о проведении открытого аукциона, аукционную документацию, а также по уведомлению Участников об итогах открытого аукциона и не несет ответственности в случаях, когда Участник не осведомлен о разъяснениях, внесенных изменениях, дополнениях, итогах открытого аукциона при условии их надлежащего размещения на сайтах.

    - Открытый аукцион может быть прекращен в любой момент до проведения открытого аукциона. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

    - Уведомление об отказе от проведения открытого аукциона размещается на сайтах не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

### Формы проведения открытого аукциона

Информация о форме открытого аукциона указывается в пункте 1.2 аукционной документации.

#### Открытый аукцион в электронной форме

    - Открытый аукцион в электронной форме проводится на ЭТП. Порядок и правила регистрации, получения ключей электронной подписи, работы на ЭТП размещены на сайте ЭТП.

    - ЭТП обеспечивает конфиденциальность информации и юридическую значимость электронного документооборота в соответствии с законодательством Российской Федерации и стандартами Российской Федерации.

    - Если открытый аукцион проводится в электронной форме на ЭТП,  претендент должен:

получить сертификаты электронной подписи для своих уполномоченных представителей;

зарегистрироваться на ЭТП.

Порядок и правила регистрации на ЭТП содержатся на сайте ЭТП.

    - Все действия, выполненные на ЭТП лицом, указавшим правильные имя и пароль лица, зарегистрированного на ЭТП, по которым ЭТП его идентифицирует, считаются произведенными от имени того лица, представителю которого были предоставлены эти имя и пароль. За действия своего представителя и документы, подписанные его электронной подписью, ответственность несет лицо, зарегистрированное на ЭТП.

    - Заказчик не несет ответственности перед владельцами сертификата ключа подписи и лицами, использующими эти сертификаты для проверки подписи и шифрования сообщений, а также перед третьими лицами за любые убытки, потери, иной ущерб, связанные с использованием сертификата, независимо от суммы заключенных с использованием сертификата сделок и совершения ими иных действий, за исключением случаев нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных аукционной документацией, законодательством Российской Федерации.

    - Все действия, осуществляемые зарегистрированным лицом на ЭТП, а также время их совершения фиксируются автоматически.

    - Все действия в рамках проведения открытого аукциона, в том числе направление запросов на разъяснение аукционной документации, получение ответов на такие запросы, направление запросов  претенденту о разъяснении отдельных положений его аукционной заявки, направление ответов на такие запросы, подача аукционной заявки на участие в открытом аукционе, ее отзыв, подача предложений о цене договора, осуществляются через личный кабинет Участника электронных процедур на ЭТП на сайте ЭТП. Информация о ходе открытого аукциона, предложениях  претендентов о цене договора, в том числе последнем и предпоследнем предложениях, отображается на странице открытого аукциона на сайте ЭТП.

    - Заказчик рассматривает только те аукционные заявки на участие в открытом аукционе, которые подписаны электронной подписью и направлены ему до наступления срока окончания подачи аукционных заявок.

    - Лица, зарегистрированные на ЭТП, осуществляют обмен электронными документами только с Заказчиком.

    - Лица, зарегистрированные на ЭТП, несут ответственность за сохранность закрытой части ключа электронной подписи и правильность эксплуатации системы криптографической защиты информации.

#### Открытый аукцион, проводимый на бумажном носителе

Формой аукционной документации не предусмотрено.

### Вскрытие аукционных заявок

    - Процедура вскрытия аукционных заявок не является публичной.

    - При проведении процедуры вскрытия аукционных заявок сведения, содержащиеся в аукционных заявках, не оглашаются.

    - Протокол вскрытия аукционных заявок не составляется.

### Рассмотрение аукционных заявок

    - Аукционные заявки претендентов рассматриваются на соответствие требованиям, изложенным в аукционной документации, на основании представленных в составе аукционных заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных аукционной документацией, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет.

    - Заказчик вправе продлить срок рассмотрения аукционных заявок, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней. В случае продления срока рассмотрения аукционных заявок Заказчик также может установить новую дату проведения открытого аукциона. При этом Заказчик размещает соответствующее уведомление на сайтах в течение 3 (трех) дней с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения аукционных заявок и дате проведения открытого аукциона.

    - Претендент  открытого аукциона не допускается к участию в открытом аукционе в случае:

      - непредставления определенных аукционной документацией документов либо наличия в этих документах неполной информации и (или) информации об Участнике открытого аукциона или о работах, закупка которых осуществляется, не соответствующей действительности;

      - несоответствия Претендента открытого аукциона предусмотренным аукционной документацией требованиям;

      - невнесения обеспечения аукционной заявки (если аукционной документацией установлено такое требование);

      - несоответствия аукционной заявки требованиям аукционной документации, в том числе:

аукционная заявка не соответствует форме, установленной аукционной документацией, не содержит документов, иной информации согласно требованиям аукционной документации;

документы не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями аукционной документации);

6.7.3.5. отказа Претендента от продления срока действия аукционной заявки и обеспечения аукционной заявки (если аукционной документацией установлено такое требование).

    - В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных претендентом в составе аукционной заявки, Заказчик обязан отстранить такого претендента открытого аукциона на любом этапе проведения открытого аукциона.

    - Заказчик рассматривает только те аукционные заявки в электронной форме, которые подписаны электронной подписью и направлены ему в установленные сроки.

    - Электронные документы, заверенные электронной подписью, не рассматриваются, если нарушены правила использования электронной подписи, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе, если сертификат ключа подписи утратил силу, электронная подпись используется с превышением полномочий и/или устарели данные, представленные для выдачи сертификата ключа подписи (изменены реквизиты юридического/физического лица, полномочия должностного лица, которому выдан сертификат ключа подписи). Заказчик вправе требовать подтверждения по полученным электронным документам в случае сомнения в подлинности электронной подписи и правомерности ее использования.

    - До истечения срока действия аукционной заявки претенденту может быть предложено продлить срок действия аукционной заявки и обеспечения аукционной заявки. Претендент вправе отклонить такое предложение, не утрачивая права на обеспечение аукционной заявки. В случае отказа претендента от продления срока действия аукционной заявки ему возвращаются денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения аукционной заявки, а аукционная заявка отклоняется от участия в открытом аукционе.

    - Заказчик вправе до даты проведения открытого аукциона в письменной форме запросить у Претендентов открытого аукциона информацию и документы, необходимые для подтверждения соответствия Претендента, работ, предлагаемых в соответствии с заявкой такого Претендента, предъявляемым требованиям, изложенным в аукционной документации. При этом не допускается изменение и (или) дополнение аукционных заявок Претендентов.

    - Заказчик вправе до даты проведения открытого аукциона в письменной форме запросить у государственных и иных учреждений, юридических и физических лиц информацию и документы, необходимые для подтверждения достоверности сведений, представленных в составе аукционной заявки, а также для подтверждения соответствия Участника, предлагаемых им работ требованиям документации.

    - Заказчик вправе проверять достоверность сведений, информации и документов, содержащихся в аукционная заявках Претендентов, путем выездных проверок. В случае препятствования Претендентом данной проверке его аукционная заявка может быть отклонена.

    - Информация о ходе рассмотрения аукционных заявок не подлежит оглашению. Попытки Претендентов получить такую информацию до размещения протокола на сайтах служат основанием для отклонения аукционных заявок таких претендентов.

    - По результатам рассмотрения аукционных заявок Заказчик принимает решение о допуске (отказе в допуске) претендента открытого аукциона к участию в открытом аукционе.

    - При наличии информации и документов, подтверждающих, что работы,  предлагаемые в соответствии с заявкой Претендента, не соответствуют требованиям, изложенным в аукционной документации, аукционная заявка претендента отклоняется.

    - Заказчик рассматривает аукционные заявки на предмет их соответствия требованиям аукционной документации.

    - Заказчик может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности в аукционной заявке, которые существенно не влияют на ее содержание (при соблюдении равенства всех претендентов открытого аукциона), при рассмотрении аукционных заявок.

    - Заказчик вправе допустить претендента к участию в открытом аукционе в случае, если претендент или его аукционная заявка не соответствуют требованиям аукционной документации, но выявленные недостатки носят формальный характер и не влияют на содержание и условия аукционной заявки на участие в открытом аукционе, а также на условия исполнения договора и не влекут рисков неисполнения обязательств, принятых таким претендентом в соответствии с его аукционной заявкой.

    - Если в аукционной заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.

    - При наличии арифметических ошибок в аукционной заявке Заказчик может принять решение об отклонении аукционной заявки.

    - В ходе рассмотрения аукционных заявок Заказчик вправе затребовать от претендентов открытого аукциона разъяснения положений аукционных заявок.

    - Претенденты и их представители не вправе участвовать в рассмотрении аукционных заявок и изучении квалификации претендентов.

    - По итогам рассмотрения аукционных заявок Заказчик составляет протокол рассмотрения аукционных заявок, в котором в том числе может содержаться следующая информация:

      - сведения о претендентах открытого аукциона, подавших аукционные заявки;

      - принятое Заказчиком решение о допуске к участию в открытом аукционе или об отказе в допуске с обоснованием такого решения;

    - Протокол рассмотрения аукционных заявок размещается на сайтах не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания. Просмотр протоколов рассмотрения аукционных заявок возможен в личном кабинете Участника электронных процедур на ЭТП на странице данного открытого аукциона на сайте utp.sberbank-ast.ru и на сайте www.dgt.ru.

  - Порядок проведения открытого аукциона в бумажной форме

### Формой аукционной документации не предусмотрено.

### Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме

    - Открытый аукцион в электронной форме проводится в личном кабинете Участника электронных процедур на ЭТП путем снижения на «шаг открытого аукциона» начальной (максимальной) цены договора без учета НДС указанной в извещении и документации о проведении открытого аукциона.

    - «Шаг открытого аукциона» устанавливается в размере 0,5 процентов начальной (максимальной) цены договора без учета НДС.

    - Регистрационные номера Участников открытого аукциона присваиваются автоматически на ЭТП.

    - Открытый аукцион начинается в дату и время, указанные в извещении о его проведении и пункте 1.8 аукционной документации, с объявления на ЭТП начальной (максимальной) цены договора без учета НДС.

    - Участник открытого аукциона после объявления Заказчиком начальной (максимальной) цены договора   и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», если он согласен заключить договор по такой цене, соглашается с предложенной ценой, подписывая данное предложение электронной подписью

    - При представлении Участниками предложений по цене в электронной форме очередность представления предложений фиксируется автоматически.

    - С момента начала проведения открытого аукциона до его окончания на электронной странице данного открытого аукциона указываются все предложения о цене договора и время их поступления.

    - В случае если была предложена цена договора, сниженная в соответствии с «шагом открытого аукциона», равная цене, предложенной другим Участником открытого аукциона, ЭТП фиксирует предложение о цене договора, поступившее ранее других предложений.

    - Открытый аукцион считается оконченным, если по истечении 20 (двадцати) минут после последнего предложения о цене договора  ни один из Участников не предложил новую цену договора. В этом случае открытый аукцион прекращается. Средствами ЭТП фиксируется последнее и предпоследнее предложение по цене договора и регистрационные номера Участников, сделавших такие предложения.

    - При проведении открытого аукциона какие-либо переговоры с Участниками не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в открытом аукционе и/или условия для разглашения конфиденциальных сведений.

    - Победителем открытого аукциона признается Участник, предложивший наиболее низкую цену договора.

    - Информация о ходе открытого аукциона отображается на странице открытого аукциона на сайте ЭТП.

### Признание открытого аукциона несостоявшимся

    - Открытый аукцион признается несостоявшимся, если:

1) на участие в открытом аукционе не подано ни одной аукционной заявки;

2) на участие в открытом аукционе подана одна аукционная заявка;

3) по итогам рассмотрения аукционных заявок к участию в открытом аукционе не допущен ни один Претендент;

4) по итогам рассмотрения аукционных заявок к участию в открытом аукционе допущен один Претендент;

5) на открытый аукцион не явился ни один из Участников;

6) на открытый аукцион явился один Участник;

7) победитель открытого аукциона или Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене договора  уклоняются от заключения договора.

    - В случае признания открытого аукциона несостоявшимся договор может быть заключен:

1)	с единственным Претендентом открытого аукциона (в соответствии с перечислением 2 пп. 6.10.1. аукционной документации) при условии, что аукционная заявка претендента соответствует требованиям аукционной документации и такой претендент будет признан Участником открытого аукциона;

2)	с единственным Участником открытого аукциона (в соответствии с перечислением 4 пп. пп.6.10.1. аукционной документации);

3) с Участником, который один явился на открытый аукцион

(в соответствии с перечислением 6 пп.6.10.1. аукционной документации).

    - Договор заключается в соответствии с пп. 6.10.2 аукционной документации по цене, согласованной с Участником открытого аукциона, но не выше цены договора, которая составляет 99,5 % начальной (максимальной) цены договора.

    - Если открытый аукцион признан несостоявшимся, Заказчик вправе объявить новый открытый аукцион или осуществить закупку другим способом.

### Особенности проведения открытого аукциона с ограниченным участием

Формой аукционной документации не предусмотрено.

### Антидемпинговые меры

Формой аукционной документации не предусмотрено.

## Аукционная заявка

### Состав аукционной заявки

    - Аукционная заявка должна содержать всю требуемую в аукционной документации информацию и документы.

    - Аукционная заявка должна действовать не менее 120 (ста двадцати) дней с даты окончания подачи аукционных заявок, установленной в пункте 1.7. аукционной документации.

    - Аукционная заявка оформляется в соответствии с требованиями аукционной документацией.

    - Аукционная заявка претендента, не соответствующая требованиям аукционной документации, отклоняется.

    - Аукционная заявка оформляется на русском языке. Если в составе аукционной аукционные заявки представляются документы на иностранном языке, такие документы должны быть переведены на русский язык, а перевод заверен нотариально. При представлении аукционной заявки в электронной форме представляется копия, сканированная с нотариально заверенного перевода. Вся переписка, связанная с проведением открытого аукциона, ведется на русском языке. В случае если для участия в открытом аукционе иностранному лицу потребуется извещение, аукционная документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет.

    - В случае участия иностранного лица в открытом аукционе такое лицо в составе аукционные заявки должно представить все документы, предусмотренные аукционной документацией (или аналогичные документы, выдаваемые в соответствии с законодательством государства, в котором зарегистрировано и осуществляет деятельность такое лицо).

    - Если в составе аукционной заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования Участником, повреждения документа Участником, представления Участником поврежденного документа и др.), документ считается непредставленным и не рассматривается.

    - В аукционной заявке должны быть представлены:

      - надлежащим образом оформленные в соответствии с формами, являющимися приложениями №№ 1, 2 к аукционной документации, заверенные подписью и печатью (при ее наличии) Участника аукционная заявка на участие в открытом аукционе, сведения об Участнике;

      - копия Устава (или копии всех заполненных страниц паспорта гражданина Российской Федерации или иных документов, удостоверяющих личность – для физических лиц) в последней редакции с учетом всех внесенных изменений. При представлении аукционной заявки в электронной форме документы могут быть сканированы с оригинала, нотариально заверенной копии, копии, заверенной ИФНС;

      - выданная не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня размещения извещения о проведении открытого аукциона на сайтах, выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), нотариально заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы могут быть сформированы с использованием  сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет и представлены в виде электронного документа подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, либо  сканированы с оригинала, нотариально заверенной копии;

      - документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего аукционную заявку:

- доверенность на лицо, подписавшее заявку, решение о назначении лица на должность, выдавшего доверенность, если от имени Участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени Участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должно быть представлено решение о назначении лица на должность. Документы должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) Участника. При представлении заявки в электронной форме документы могут быть сканированы с оригинала или нотариально заверенной копии;

      - документы, подтверждающие соответствие Участников открытого аукциона, предлагаемых ими работ  установленным требованиям аукционной документации и условиям допуска к участию в открытом аукционе, в частности, перечисленным в разделе 2, пунктах 3.1, 5.3.3.1 аукционной документации. Перечень документов и порядок их оформления указываются в разделе 2, пунктах 3.1, 5.3., 7.7 аукционной документации;

      - документы, подтверждающие внесение обеспечения аукционной заявки (если в извещении и аукционной документации содержится данное требование): оригинал банковской гарантии (если обеспечение заявки установлено в форме представления банковской гарантии) или оригинал или копия, заверенная банком, платежного поручения о перечислении денежных средств; при представлении заявки в электронной форме платежное поручение может быть сканировано с оригинала или копии, заверенной банком (если обеспечение аукционной заявки установлено в форме предоставления денежных средств);

      - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, за последний завершенный отчетный период (финансовый год), по результатам которого указанная отчетность представлялась в ИФНС  (копии, заверенные Участником, с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы либо с приложением заверенной Участником копии документа, подтверждающего получение ИФНС/отправку в ИФНС бухгалтерской отчетности). При представлении заявки в электронной форме документы могут быть сканированы с оригинала с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы либо без отметки инспекции ФНС с дополнительным сканированием документов, подтверждающих получение ИФНС/отправку в ИФНС бухгалтерской отчетности;

      - договор простого товарищества (договор о совместной деятельности) (если в открытом аукционе принимает участие Участник, на стороне которого выступает несколько лиц). При представлении заявки в электронной форме документы могут быть сканированы с оригинала или нотариально заверенной копии;

      - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданной по состоянию на дату не ранее дня опубликования извещения и аукционной документации на сайтах налоговыми органами по форме, утвержденной приказом ФНС России от 21 июля 2014г. № ММВ-7-8/378@,  с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал с печатью и подписью уполномоченного лица ИФНС либо нотариально заверенная копия). В случае наличия задолженности также необходимо представить справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, выданную по состоянию на дату не ранее дня опубликования извещения и аукционной документации на сайтах налоговыми органами по форме, утвержденной приказом ФНС России от 05 июня 2015 г. № ММВ-7-17/227@ с учетом внесенных в приказ изменений. При представлении заявки в электронной форме документы могут быть сканированы с оригинала или нотариально заверенной копии.

      - документы подтверждающие правомерность применения упрощенной системы налогообложения, выданные Федеральной налоговой службой (в случае применения упрощенной системы налогообложения). Документы должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) Участника. При представлении заявки в электронной форме документы могут быть сканированы с оригинала или нотариально заверенной копии.

### Подача аукционных заявок

    - Окончательная дата подачи аукционных заявок и, соответственно, дата вскрытия аукционных заявок могут быть перенесены на более поздний срок. Соответствующие изменения даты подачи аукционных заявок размещаются на сайтах. В этом случае срок действия аукционных заявок устанавливается в соответствии с пунктом 7.1.2 аукционной документации и не сокращается. Продление сроков действия обеспечения аукционных заявок не требуется.

    - Претендент может подать только одну аукционную заявку по открытому аукциону для участия в открытом аукционе. Если претендент подает более одной аукционные заявки по открытому аукциону, а ранее поданные им аукционные заявки по этому открытому аукциону не отозваны, все аукционные заявки такого претендента по открытому аукциону не рассматриваются и считаются неподанными.

    - Аукционные заявки принимаются до истечения срока подачи аукционных заявок. По истечении срока подачи аукционных заявок аукционные заявки не принимаются.

### Аукционная заявка в электронной форме

    - При проведении открытого аукциона в электронной форме аукционная заявка должна состоять из электронной части.

    - Электронная часть аукционной аукционные заявки должна состоять из документов, указанных в пункте 7.1.8 аукционной документации.

    - Электронная часть аукционной аукционные заявки подается в виде сканированных документов в формате pdf (требуемое разрешение при сканировании документов составляет 100-200dpi), упакованных в архив или серию архивов (многотомный архив) с использованием программы-архиватора. Допускается сканирование в черно-белом режиме.  Объем каждого файла архива не должен превышать 10 Мб. Ограничение на общий объем электронных документов при подаче аукционных заявок (части аукционных заявок) в электронной форме указано в пункте 1.7. аукционной документации. Наименование архива, содержащего электронную часть аукционной  аукционные заявки, должно соответствовать формату «Наименование претендента Аукцион №.rar (или .zip)». Вместо набора символов «Наименование претендента» указать наименование претендента, а вместо символа «№» Претендент должен указать номер открытого аукциона.

    - Для надлежащей подачи электронной части аукционной  заявки на участие в открытом аукционе претенденты в личном кабинете Участника электронных процедур на ЭТП на странице данного открытого аукциона на сайте ЭТП подают электронную часть аукционной заявки с использованием штатного интерфейса торговой секции.

    - Электронная часть аукционной заявки должна быть подписана электронной подписью.

    - По истечении срока подачи аукционных заявок претенденты не имеют возможности подать электронную часть аукционной заявки.

### Аукционная заявка на бумажном носителе

Формой аукционной документации не предусмотрено.

### Изменение и отзыв аукционных заявок

    - Претендент вправе изменить или отозвать поданную аукционную заявку в любое время до истечения срока подачи аукционных заявок, не утрачивая права на обеспечение (если обеспечение предусмотрено аукционной документацией).

    - Никакие изменения не могут быть внесены в аукционную заявку после окончания срока подачи аукционных заявок.

    - При проведении открытого аукциона в электронной форме на ЭТП для изменения поданной аукционной заявки необходимо отозвать аукционную заявку путем ее удаления или перевода в состояние редактирования, внести в нее изменения, подписать электронной подписью и вновь направить на электронную процедуру. Без отзыва аукционной заявки изменить ее невозможно. Для внесения изменений в поданную аукционную заявку или отзыва аукционной заявки необходимо руководствоваться регламентом торговой секции, размещенным на сайте ЭТП.

### Обеспечение аукционных заявок

Формой документации не предусмотрено.

### Представление технического предложения

    - Техническое предложение представляется в порядке, предусмотренном разделом 3 аукционной документации.

    - В техническом предложении претендента должны быть отражены все условия, указанные в техническом задании аукционной документации.

    - Все условия, указанные в техническом предложении, должны быть изложены таким образом, чтобы Заказчик мог определить конкретные показатели, характеристики предлагаемых работ.

## Заключение договора

### Обеспечение исполнения договора

Формой документации не предусмотрено.

### Заключение договора

    - Положения договора (условия и цена) не могут быть изменены по сравнению с аукционной документацией и аукционной заявкой Победителя или Участника открытого аукциона, за исключением случаев, предусмотренных аукционной документацией. При невыполнении Победителем или Участником открытого аукциона требований данного пункта он признается уклонившимся от заключения договора. Договор в таком случае может быть заключен с Участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене, с учетом требований данного пункта.

    - Участник/победитель открытого аукциона готовит проект договора в соответствии с аукционной документацией и  направляет подписанный проект договора Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней с даты опубликования итогов открытого аукциона на сайтах.

В случае если требование об обеспечении исполнения договора установлено в аукционной документации 	Участник/победитель открытого аукциона должен представить обеспечение исполнения договора и подписанный проект договора в течение 15 (пятнадцати) дней с даты опубликования итогов открытого аукциона на сайтах.

    - Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями аукционной документации согласно приложению № 4 к аукционной документации в срок, не превышающий 10 (десять) календарных дней с даты опубликования информации об итогах открытого аукциона на сайтах, (если требование об обеспечении исполнения договора установлено в аукционной документации) в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) календарных дней.

    - Если Победитель открытого аукциона уклонился от подписания договора, либо не представил в установленные аукционной документацией сроки надлежащего обеспечения исполнения договора (если аукционной документацией установлено такое требование), он признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае Заказчик вправе заключить договор с Участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора. При этом заключение договора для Участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным.

    - Участник открытого аукциона, с которым заключается договор, обязан заключить договор на условиях аукционной документации, аукционной заявки. Договор заключается по цене, предложенной Победителем открытого аукциона без учета НДС, с учетом применяемой им системы налогообложения.

    - В срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик вправе отказаться от заключения договора в случае установления несоответствия Победителя/Участника требованиям аукционной документации или в связи с предоставлением Победителем/Участником недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям.

### Исполнение, изменение, расторжение договора

    - Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае недостижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

    - Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

    - Лицо, с которым заключен договор, обязано информировать Заказчика в сроки, установленные договором, о произошедших изменениях в сведениях в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и о составе исполнительных органов, с подтверждением соответствующими документами.

    - При исполнении договора не допускается перемена исполнителя, за исключением случаев, если новый исполнитель является правопреемником исполнителя по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Новый исполнитель должен соответствовать требованиям к Участникам открытого аукциона, которые устанавливались в аукционной документации.

Приложение № 1

к аукционной документации

На бланке претендента

## АУКЦИОННАЯ ЗАЯВКА ______________ (наименование претендента) НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № ________

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (далее – претендент) (указать наименование претендента или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного претендента, наименования таких лиц), а также полностью изучив всю аукционную документацию, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю аукционную заявку на участие в открытом аукционе № ____________ (далее – открытый аукцион) на право заключения договора указать предмет договора.

Уполномоченным представителям Заказчика настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая аукционная заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, предоставлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента.

Настоящим подтверждается, что _________ (наименование претендента) ознакомилось(ся) с условиями аукционной документации, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, _______ (наименование претендента), подавая настоящую аукционную заявку, согласно(ен) с тем, что:

- результаты рассмотрения аукционной заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование претендента), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика;

- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование претендента) аукционной заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование претендента);

- открытый аукцион может быть прекращен в порядке, предусмотренном аукционной документацией без объяснения причин.

В случае признания _________ (наименование претендента) победителем мы обязуемся:

- Придерживаться положений нашей аукционной заявки в течение указать срок но не менее 120 календарных дней с даты, установленной как день окончания подачи аукционных заявок. Аукционная заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.

- Подписать договор(ы) на условиях настоящей аукционной заявки и на условиях, объявленных в аукционной документации.

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором, строго в соответствии с требованиями такого договора.

- Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями аукционной документации.

Настоящим подтверждаем, что:

- работы, предлагаемые _______ (наименование претендента), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование претендента) согласно передать все права на работы, в случае признания Победителем Заказчику;

- ________ (наименование претендента, лиц, выступающих на стороне претендента) не находится в процессе ликвидации;

- в отношении ________ (наименование претендента, лиц, выступающих на стороне претендента) не открыто конкурсное производство;

- на имущество ________ (наименование претендента, лиц, выступающих на стороне претендента) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера _____ (наименование претендента лиц, выступающих на стороне претендента) отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся предметом открытого аукциона, и административные наказания в виде дисквалификации;

- у ________ (наименование претендента, лиц, выступающих на стороне претендента) отсутствует просроченная задолженность перед АО «Дальгипротранс» за 3(три) года, предшествующие дате размещения извещения о проведении открытого аукциона и аукционной документации на сайтах;

- у ________ (наименование претендента, лиц, выступающих на стороне претендента) отсутствуют неисполненные обязательства перед АО «Дальгипротранс»;

- ________ (наименование претендента, лиц, выступающих на стороне участника) не причиняло вреда имуществу АО «Дальгипротранс».

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей аукционной заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

### Представитель, имеющий полномочия подписать аукционную заявку на участие от имени

______________________________________________________

(полное наименование претендента)

______________________________________________________

(должность, подпись, ФИО)

Печать (при  наличии)

«____» _________ 20__ г.

## Приложение № 2

к аукционной документации

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для юридических лиц)

(в случае если на стороне одного претендента выступает несколько лиц, сведения представляются на каждое лицо)

1. Наименование претендента (если менялось в течение последних 5 лет, указать когда и привести прежнее название)

Юридический адрес ________________________________________

Фактическое местонахождение _______________________________

Телефон (______) __________________________________________

Факс (______) _____________________________________________

Адрес электронной почты __________________@_______________

2. Руководитель

3. Банковские реквизиты

4. ИНН

5. КПП

6. ОГРН

7. ОКПО

8. Название и адрес филиалов

9. Контактные лица

Уполномоченные представители Заказчика могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте (указать не менее 3 (трех) разных номеров телефонов:

Справки по общим вопросам и вопросам управления

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по кадровым вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по техническим вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по финансовым вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

12. Претендент выступает в качестве производителя _____ (указать да или нет)

13. Реквизиты для перечисления денежных средств, внесенных в качестве обеспечения аукционной заявки_______________________________ (заполняется только в случае, если аукционной документацией предусмотрено обеспечение аукционной заявки в виде перечисления денежных средств)

Имеющий полномочия действовать от имени претендента

________________________________________________________

(полное наименование претендента)

________________________________________________________

(должность, подпись, ФИО)

Печать (при  наличии)

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для физических лиц)

(в случае если на стороне одного претендента выступает несколько лиц, сведения представляются на каждое лицо)

- Фамилия, имя, отчество _____________________________________

- Паспортные данные ________________________________________

- ИНН _____________________________________________________

- Место регистрации _________________________________________

- Место фактического проживания _____________________________

- Телефон (______) __________________________________________

- Факс (______) _____________________________________________

- Адрес электронной почты __________________@_______________

- Банковские реквизиты_______________________________________

10.

12. Претендент выступает в качестве производителя _____ (указать да или нет)

13. Реквизиты для перечисления денежных средств, внесенных в качестве обеспечения аукционной заявки __________________________ (заполняется только в случае, если аукционной документацией предусмотрено обеспечение аукционной заявки в виде перечисления денежных средств)

Имеющий полномочия действовать от имени претендента

________________________________________________________

(полное наименование претендента)

________________________________________________________

(должность, подпись, ФИО)

Печать (при  наличии)

Приложение № 3

к аукционной документации

Сведения об опыте выполнения работ, аналогичных предмету открытого аукциона № ________,

выполняемых ____________________ .

(наименование Претендента)

| № п/п | год | Реквизиты договора | Контрагент (с указанием филиала, представительства, подразделения которое выступает от имени юридического лица) | Срок действия договора (момент вступления в силу, срок действия, дата окончательного исполнения) | Сумма договора (в руб. без учета НДС/с учетом НДС, с указанием стоимости в год либо иной отчетный период) | Предмет договора (указываются только договоры по предмету аналогичному предмету аукциона) | Наличие жалоб, претензий, исковых заявлений со стороны контрагента в связи с ненадлежащим исполнением участником обязательств по договору | Сведения об обоснованности и удовлетворении участником требований контрагента по итогам рассмотрения жалоб претензий, исковых заявлений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с приложением: - копий договоров, указанных в таблице, (с приложениями к договору, отражающими вид и цену выполняемых работ) не менее двух реализованных объектов, аналогичных предмету открытого аукциона, за последние три года; - копий актов о выполненных работах к приложенным договорам. Имеющий полномочия действовать от имени претендента_________________________________________________ (Полное наименование претендента) _________________________________________________ (Должность, подпись, ФИО) (печать) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к аукционной документации

ПРОЕКТ                                                          ДОГОВОР №

на выполнение работ

г. Хабаровск                                                                                                                           «___»  ____________ 2016 г.

Акционерное общество «Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства» (сокращенное наименование – АО «Дальгипротранс»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________, действующего на основании ___________, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________, действующ___ на основании _______,  заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению ремонта фасадов административно – производственных зданий по ул. Шеронова, 56 и 56а и выполнение благоустройства прилегающей территории по ул. Шеронова и Уссурийскому бульвару (далее – Объект) согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Объектной смете (Приложение № 2 к настоящему Договору) (далее – Работы).

1.2. Подрядчик обязан выполнить Работы собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.3. Подрядчик обязуется завершить Работы и передать Заказчику их результат в установленном порядке, а Заказчик принять и оплатить выполненные согласно данному договору Работы.

2. Цена работ

2.1. Цена Работ по настоящему Договору является твердой и составляет ________ (_____________) руб. __ коп., в том числе НДС 18% _______ (________________) руб. __ коп. согласно Объектной смете (Приложение № 2 к настоящему Договору).

Цена Работ указана с учетом стоимости оборудования, материалов, необходимых для выполнения Работ (за исключением стоимости материалов, передаваемых Заказчиком), транспортных и всех иных расходов Подрядчика, связанных с исполнением настоящего Договора и на весь период действия настоящего Договора остается неизменной.

2.2. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости Работ, не подтверждённое Дополнительным соглашением Сторон к настоящему Договору, оплачивается им за свой счёт.

3. Права и обязанности Заказчика

3.1. Для реализации настоящего Договора Заказчик обязан:

3.1.1. Передать Подрядчику до начала Работ комплект деталировочных чертежей и спецификаций (далее - проектная документация), необходимый для выполнения Работ.

3.1.2. В случае внесения Заказчиком изменений в проектную документацию в пределах общей стоимости Договора передать измененную часть проектной документации Подрядчику.

3.1.3. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком.

3.1.4. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего договора обеими сторонами назначить представителя, ответственного за осуществление контроля над ходом Работ и взаимодействием с Подрядчиком по настоящему Договору.

3.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов, соответствием выполненных Работ проектной документации:

3.2.1. Проверку хода выполнения Работ Заказчик осуществляет в любое время и на любом участке Работ.

3.2.2. В случае выявления фактов несоблюдения Подрядчиком условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество Работ или привести к иным недостаткам/дефектам, выявления фактов применения не предусмотренных настоящим Договором и/или несертифицированных материалов, нарушения технологии производства Работ и правил нахождения на объектах Заказчика, не предоставления исполнительной документации в ходе выполнения Работ и по окончании Работ, выполнения Работ с ненадлежащим качеством, и т.п. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их обнаружения вправе выдать  Подрядчику письменное предписание об их устранении, а также требовать приостановки дальнейших Работ до устранения замечаний Заказчика. В случае согласия Подрядчика с выявленными недостатками/дефектами, Подрядчик обязан исполнить предписание в установленные Заказчиком сроки. При невыполнении Подрядчиком такого предписания, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и/или потребовать выплаты неустойки в порядке, предусмотренном разделом 11 настоящего Договора.

4. Права и обязанности Подрядчика

4.1. Для выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить все Работы в соответствии с требованиями Технического задания, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к настоящему Договору, и сдать результат Работ Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию в соответствии с функциональным назначением Объекта.

4.1.2. Отступления от проектной документации, вызванные применением Подрядчиком технологий и способов производства Работ, отличных от предусмотренных проектом, без изменения физических объемов, качества и стоимости Подрядчик согласовывает с Заказчиком. Подрядчик не вправе отступить от проектной документации без письменного согласия Заказчика.

4.1.3. Обеспечить:

- производство Работ в полном соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами, стандартами, санитарными нормами и правилами (СНиП, ГОСТ, СанПиН и др.), Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору);

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами, техническими регламентами и иными нормативными документами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока;

- выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды.

4.1.4. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего договора обеими сторонами назначить приказом представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему договору, официально известив об этом Заказчика с указанием их номеров телефонов и адресов электронной почты.

4.1.5. Согласовать при необходимости с органами государственного надзора порядок ведения Работ на Объекте и обеспечить его соблюдение.

4.1.6. Обеспечить содержание и уборку Объекта и прилегающей непосредственно к нему территории, а также вывоз и организацию процесса утилизации строительных и иных отходов по мере их образования в процессе выполнения Работ в порядке, предусмотренном Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).

4.1.7. Обеспечить выполнение и сдачу-приемку скрытых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).

Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт освидетельствования скрытых работ (ответственных конструкций). Вскрытие таких работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

4.1.8. Вести исполнительную документацию в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).

4.1.9. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.10. По требованию Заказчика приостановить Работы в случаях, предусмотренных п. 3.2.2. настоящего Договора.

4.1.11. Согласовать с Заказчиком перечень привлекаемых Субподрядчиков для выполнения Работ. Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

4.1.12. Подрядчик обязуется согласовать с Заказчиком используемые для выполнения Работ материалы.

4.1.13. При проведении Работ соблюдать пропускной и внутриобъектный режим, установленный Заказчиком на Объекте. До проведения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список работников, их паспортные данные для осуществления проверки в установленном порядке и оформления соответствующего пропуска на Объект Заказчика, обеспечив получение письменного согласия работников на передачу Заказчику и обработку Заказчиком (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) их персональных данных на весь срок действия Договора в соответствии с Федеральным  законом от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных».

4.1.14. Подрядчик обязан отвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов в течение 3 (трех) дней после получения запросов и обеспечить Заказчику все условия для проверки хода выполнения Работ.

4.1.15. Для выполнения видов Работ, предусматривающих использование материалов Заказчика, направить Заказчику соответствующее уведомление о передаче материалов не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до планируемой даты передачи материалов.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Сроки выполнения Работ определяются Графиком производства работ (Приложение № 3), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.2.	Работы могут быть выполнены Подрядчиком досрочно. Датой фактического окончания Работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2).

6. Поставка материалов

6.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ оборудованием, материалами (изделиями, конструкциями) (далее – материалы), за исключением следующих материалов, передаваемых Заказчиком:

| 1. | Плитка гранитная пиленная, Ульба серый СТИГМА 300х300х60мм | 188,1 м² |
| --- | --- | --- |
| 2. | Брусчатка пиленная 100х100х60мм | 172,8 м² |
| 3. | Плитка гранитная полированная, Ульба темный, 600х300х20мм | 90,0 м² |
| 4. | Плитка гранитная смолированная, Ульба серый, 305х305х10мм | 736,74 м² |
| 5. | Плитка гранитная смолированная, Ульба темный, 305х305х10мм | 81,86 м² |

Приемка-передача материалов Заказчика Подрядчику производится по адресу: г. Хабаровск, ул. Шеронова 56А.

Материалы для выполнения работ предоставляются Заказчиком на давальческой основе. Передача материалов Подрядчику производится Заказчиком с оформлением накладной на отпуск материалов на сторону (форма № М-15). Для получения материалов Подрядчик обязан выдать своему представителю доверенность на получение материалов.

Право собственности на материалы Заказчика, переданные для выполнения работ, остаётся у Заказчика. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и иного предоставленного Заказчиком имущества несет Подрядчик.

Подрядчик имеет право использовать давальческие материалы только для тех целей, для которых они были получены. Одновременно с актом о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) Подрядчик обязан предоставить Заказчику Отчет об использовании материалов, переданных заказчиком по договору, по форме, предусмотренной Приложением № 4 к настоящему Договору.

Подрядчик обязуется возвратить остатки материалов, предоставленных Заказчиком, при передаче результата выполненной работы.

6.2. Приобретенные Подрядчиком для производства Работ материалы должны принадлежать Подрядчику на праве собственности. Подрядчик не вправе использовать их на иные, кроме относящихся к настоящему Договору, цели.

6.3. Все необходимые для выполнения Работ материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленные и не собранные из восстановленных компонентов,  иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. предоставляются Заказчику в порядке, предусмотренном Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).

6.4. Если Подрядчик при выполнении Работ использует материалы, качество которых не было подтверждено сертификатами и необходимыми испытаниями образцов, соответствующими актами освидетельствования или предоставленное не правомерно, Подрядчик обязан их заменить в течение 5 (пяти) дней с момента получения соответствующего требования Заказчика. В этот же срок Подрядчик должен сообщить Заказчику об устранении допущенных нарушений с приложением подтверждающих документов.

6.5. Работы, признанные Заказчиком выполненными неудовлетворительно или с использованием недоброкачественных материалов, Подрядчик обязан исправить в установленный Заказчиком срок без возмещения понесенных Подрядчиком при этом убытков.

6.6. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование поставляемых для выполнения Работ материалов за свой счет.

6.7. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов, риск их случайного повреждения и уничтожения.

6.8. До сдачи результата Работ Заказчику Подрядчик несет риск его случайной гибели или случайного повреждения.

7. Сдача и приемка работ

7.1. Выполненные Подрядчиком Работы, с учетом оборудования и материалов, принимаются Заказчиком поэтапно по акту о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) в порядке, предусмотренном Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).

Заказчик в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения акта формы КС-2, справки формы КС-3 и подтверждающих документов к ним обязан проверить их на соответствие выполненным Работам, подписать и вернуть Подрядчику по одному их экземпляру или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных Работ. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

7.2. В случае мотивированного отказа от приемки Работ Заказчик вправе потребовать возмещения убытков и, по своему выбору:

- устранения недостатков за счет Подрядчика с указанием сроков их устранения;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков;

- соразмерного уменьшения цены выполненных Работ.

Заказчик указывает требование и сроки устранения недостатков в мотивированном отказе.

Невыполнение требования Заказчика, предъявленного в соответствии с настоящим пунктом в установленный Заказчиком срок, может служить основанием для расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке.

7.3. Заказчик, принявший работу без проверки, имеет право ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки), а также на скрытые недостатки.

7.4. К первому выставленному Подрядчиком первичному учетному документу прилагаются копии документов (приказ, доверенность и т.д.) с образцами подписей лиц, уполномоченных подписывать первичные учетные документы, заверенные в установленном законодательством порядке и подтверждающие право лиц подписывать первичные учетные документы, а при их изменении – копии документов, подтверждающих изменение состав этих лиц.

8. Оплата работ

8.1. Оплата Работ производится Заказчиком в следующем порядке:

8.1.1. В течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Сторонами Заказчик оплачивает Подрядчику аванс в размере 10% от цены работ по настоящему Договору. Зачет аванса производится при оплате работ первого и второго этапов пропорционально выполненному объёму работ.

8.1.2. Оплата выполненных работ первого этапа производится Заказчиком после передачи Подрядчиком полного комплекта исполнительной документации Заказчику, а также закрытия ордера на выполнение земляных работ по первому этапу Работ, в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по первому этапу Работ.

Оплата Работ первого этапа производится в размере 95% от стоимости выполненных Работ. Оплата оставшихся 5% от стоимости выполненных Работ производится Заказчиком в соответствии с пунктом 8.1.3. настоящего Договора.

8.1.3. Оплата выполненных работ второго этапа и 5% от стоимости выполненных Работ первого этапа производится Заказчиком после передачи Подрядчиком полного комплекта исполнительной документации Заказчику, а также закрытия ордера на выполнение земляных работ по второму этапу Работ в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по первому этапу Работ.

8.2. Форма оплаты:  перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика по реквизитам, указанным в разделе 17 настоящего Договора.

8.3. В соответствии со статьями 168, 169 НК РФ и постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 (далее - Постановление), Подрядчиком при выполнении Работ выставляются счета-фактуры (авансовые счета-фактуры) Заказчику по форме и в порядке, предусмотренном Постановлением.

Счета-фактуры, предъявленные Подрядчиком, должны быть подписаны уполномоченными на то лицами с расшифровкой их фамилий и инициалов, без указания должностей. При этом использование факсимильной подписи является не допустимым. К первому выставленному счёту – фактуре Подрядчиком прилагаются копии документов (приказ, доверенность и т.д.), заверенные в установленном законодательством порядке, и подтверждающие право лиц подписывать счета-фактуры за руководителя и главного бухгалтера, образцы их подписей, а при их изменении – копии документов, подтверждающих изменение состава этих лиц. В случае несвоевременного предоставления или не предоставления счетов-фактур и документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших счета-фактуры, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей.

9. Гарантии

9.1. Гарантии качества распространяются на все Работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору, все конструктивные элементы, оборудование, материалы, входящие в результат Работ.

9.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результата Работ устанавливается ____ (_______) месяцев с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2).

9.3. Если в период гарантийной эксплуатации результата Работ обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9.4. Указанные в настоящем разделе гарантии не распространяются на случаи повреждения результата Работ со стороны третьих лиц или Заказчика.

9.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта, указанного в п. 9.3. настоящего Договора, Заказчик составляет такой акт в одностороннем порядке.

9.6. Подрядчик не несет ответственности за качество проектной и другой документации, передаваемой ему Заказчиком. При выявлении в них недостатков Подрядчик обязан немедленно приостановить работы и сообщить о выявленных недостатках Заказчику. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением данного пункта, оплате не подлежат.

9.7. Недостатки, допущенные Подрядчиком при выполнении Работ, исправляются им за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

9.8. В случае отказа Подрядчика от выполнения гарантийных обязательств, Заказчик вправе на основании акта-освидетельствования, привлечь к устранению дефектов другую организацию за счет Подрядчика. При этом Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков в течение 10 рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

9.9. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости Работ, не подтвержденное соответствующим дополнительным соглашением сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием чрезвычайных, непредвиденных и непреодолимых при данных условиях природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения ремонта и заключить Дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения Работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо отказаться от исполнения Договора.

10.3. Если, по мнению Сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11. Ответственность

11.1. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых Работ Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,05% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ по настоящему Договору.

11.2. За нарушение срока выполнения этапа Работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,05% от стоимости соответствующего этапа Работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ по настоящему Договору.

11.3. За несвоевременное освобождение Объекта от принадлежащих Подрядчику оборудования, инвентаря, инструментов, строительных материалов, другого имущества и/или строительных и иных отходов, образовавшихся в процессе производства Работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 500 (пятисот) рублей за каждый день просрочки.

11.4. За задержку устранения недостатков/дефектов в Работах в нарушение сроков, предусмотренных совместным актом произвольной формы, либо отраженных в предписании Заказчика в соответствии с пунктом 3.2.2. настоящего Договора, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,05% от стоимости Работ за каждый день просрочки.

11.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.6. Подрядчик возмещает Заказчику в полном объёме убытки, связанные с выполнением Работ, причинением вреда в ходе производства работ, в том числе суммы неустоек, выплаченных контрагентам, третьим лицам, суммы штрафов, наложенных уполномоченными органами.

В случае нанесения материального ущерба Заказчику при производстве Работ Подрядчик обязан в трехдневный срок с момента получения соответствующего требования и с участием представителя Заказчика составить акт осмотра и компенсировать нанесенный ущерб в течение 10 (десяти) дней с момента получения соответствующего требования Заказчика. В случае причинения материального ущерба третьим лицам при производстве Работ Подрядчик обязан самостоятельно урегулировать данную ситуацию и возместить причиненный третьим лицам ущерб.

11.7. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

12. Внесение изменений в Договор

12.1. Заказчик вправе вносить изменения в объемы Работ, которые, по его мнению, необходимы, но не изменяют проектную документацию. В случае необходимости внесения изменений, Заказчик обязан направить Подрядчику письменное уведомление об этом, обязательное для выполнения Подрядчиком, с указанием конкретных изменений, вносимых в объемы Работ.

Если такие изменения касаются содержания проектной документации или могут повлиять на стоимость или срок завершения Работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения.

12.2. Сроки начала и окончания Работ могут быть изменены по взаимному согласию Сторон, что оформляется дополнительным соглашением.

12.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

13. Разрешение споров между Сторонами

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. Если стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней с даты получения претензии.

13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора подряда или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

13.3. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между ними спор в порядке в соответствии с п.п. 13.1 и 13.2 настоящего Договора, то он разрешается Арбитражным судом Хабаровского края.

14. Прекращение договорных отношений

- 14.1. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

- 14.2. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления одной Стороной письменного уведомления об этом другой Стороне не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. Настоящий Договор считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.

- В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, связанным с несоответствием Результата Работ требованиям настоящего Договора, Подрядчик не вправе требовать оплаты за Работы, результаты которых не соответствуют установленным требованиям, а также обязан возместить убытки Заказчика в течение 7 (Семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

- 14.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения Подрядчику причиненных в связи с этим убытков в случаях:

- нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ более чем на 10 (Десять) календарных дней;

- не устранения недостатков выполненных Работ в течение срока, установленного для их устранения;

- не соблюдения Подрядчиком условий настоящего Договора, требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных документов;

- отступления Подрядчика от Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору) без согласования такого отступления с Заказчиком;

- не соблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ;

- аннулирования или приостановки действия свидетельства СРО Субподрядчика (в случае если выполняемая работа относится к перечню работ, выполнение которых возможно только при наличии СРО);

- в иных случаях, предусмотренных Договором.

При отказе Заказчика от исполнения условий настоящего Договора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, Подрядчик обязуется в течение 7 (Семи) календарных дней возместить убытки Заказчика, связанные с прекращением настоящего Договора, на основании соответствующего письменного требования Заказчика.

14.4. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случае финансовой несостоятельности Заказчика.

- 15. Конфиденциальность и антикоррупционная оговорка

- 15.1. Стороны обязуются в рамках действующего законодательства соблюдать конфиденциальность, в т.ч. режим коммерческой тайны, в отношении информации, полученной ими от друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения Работ, не открывать и не разглашать данную информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны.

- 15.2. Требования пункта 15.1. настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации, в т.ч. содержащей коммерческую тайну, по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом. В этом случае Стороны обязаны информировать друг друга об объеме и характере представленной информации.

- 15.3. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований настоящего раздела, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

15.4. Стороны обеспечивают соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при работе с персональными данными в период действия настоящего Договора.

15.5. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких–либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие–либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дата/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

15.6. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких–либо положений п. 15.5. настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких–либо положений п. 15.5. настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Стороны направляют уведомления согласно реквизитам, указанным в разделе 17 настоящего Договора.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких–либо положений п. 15.5. настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

15.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. 15.5. настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

15.8. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений п. 15.5. настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 15.6. настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

16. Особые условия

16.1. Не допускается уступка Подрядчиком права требования по настоящему Договору другому лицу без согласия Заказчика.

16.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

16.3. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме, отправляется заказным письмом получателю по адресу для отправки корреспонденции, указанному в разделе 17 настоящего Договора. Уведомление считается принятым адресатом в день его получения. Для оперативного урегулирования вопросов, изложенных в уведомлении, допускается направление копии уведомления факсимильным сообщением, письмом по адресу электронной почты, указанному в разделе 17 настоящего Договора. Указанная копия имеет юридическую силу до момента получения адресатом оригинала направленного документа.

16.4. Обо всех изменениях своих адресов, номеров телефонов, факсов, платёжных реквизитов, уполномоченных лиц и т.п. Стороны обязаны извещать друг друга в письменной форме в трёхдневный срок с момента соответствующих изменений. При отсутствии таких сообщений письменные уведомления и требования, направляемые Сторонами друг другу, отправляются по почтовым адресам, указанным в Договоре и считаются доставленными, даже если адресат по этому адресу более не находится.

16.5. Стороны пришли к соглашению, что проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии ч. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.

16.6. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства РФ, субъектов РФ, на территории которых ведутся Работы.

16.7. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

16.8. Приложения к Договору:

1. Техническое задание – Приложение № 1;

2. Объектная смета с приложением _____ локальных смет № ___ - № _____ на ___ листах – Приложение № 2.

3. График производства работ – Приложение № 3.

4. Форма отчета об использовании материалов, переданных заказчиком по договору – Приложение № 4.

17. Реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| АО «Дальгипротранс» Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 680000, Россия, г. Хабаровск, ул. Шеронова, дом 56 Адрес для отправки корреспонденции: 680000, Россия, г. Хабаровск, ул. Шеронова, дом 56 Тел. (4212) 30-51-09 Факс (4212) 21-66-82 Адрес электронной почты: email@dgt.ru ИНН 2721001477 / КПП 272101001 Р/с 40702810470000102556 в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк г. Хабаровск к/с 30101810600000000608 БИК 040813608 | Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: Адрес для отправки корреспонденции: Тел. Факс Адрес электронной почты: ИНН / КПП Р/с в к/с БИК |
| ______________________/ ____________/ | ____________________/_______________/ |

Приложение № 1

к договору № ____________

от «___»  ____________  2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| ______________________ | ____________________ |

Приложение № 3

к договору № ____________

от «___»  ____________  2016 г.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

| № этапа работ | Наименование этапов работ | Срок начала работ | Срок окончания работ | Стоимость работ в текущих ценах, руб. (без НДС) | Сумма НДС, руб. | Стоимость работ, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: _________________ | ПОДРЯДЧИК: __________________ |
| --- | --- |

Приложение № 4 к договору от «___» ____________________ 2016 г. № ___________________________

| ФОРМА | Форма утверждена Приказом Генерального директора АО «Дальгипротранс» № ________от «___» ________ 201___ г. |
| --- | --- |

АО  «Дальгипротранс»

Код формы

Отчет об использовании материалов, переданных заказчиком по договору №______от «___»_________201___г.

г. Хабаровск																«____»_______201___г.

Подрядчиком_____________________ были получены  от АО «Дальгипротранс»  и использованы  при выполнении работ  по договору №_________________ материалы в следующем объеме (количестве):

| № | Наименование вида работ | № и дата накладной на отпуск материалов на сторону (М-15) | Наименование материалов | Ед.изм., руб | Цена за единицу измерения, руб. | Получено материалов от заказчика |  | Фактически использовано материалов |  | Остатки неиспользованных материалов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Общая стоимость использованных материалов для выполнения работ составила  _________________________________________ рублей.

сумма прописью

Остатки  неиспользованных  материалов  будут  возвращены  Заказчику  в  соответствии  с  п.  ______  договора  подряда  N _________от_____________201__г.

Генеральный директор												_______________________________

АО «Дальгипротранс»												_______________________________

__________________А.В. Лобов											_______________________________

М.П.														М.П.

ФОРМА Отчета согласована Сторонами. Настоящая форма является только образцом, используемым Сторонами оформлении отчета об использовании материалов и не является каким-либо отчетом, реально подписанным Сторонами.

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |

PDF - Portable Document Format (открытый стандарт ISO 32000) - кроссплатформенный формат электронных документов, разработанный фирмой Adobe Systems Incorporated.

DPI – Dots per inch – количество точек на линейный дюйм.